[image: image1.wmf]
Број: 02/2078-1
Датум: 10.11.2017.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („ Сл. Гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на постављена питања у поступку јавне набавке мале вредности радова,  ЈН 64/17 Фасадна столарија Института за рехабилитацију.
Питање бр. 1:

„1.)Поштовани , у моделу уговора сте одредили у члану 6. да рок извођења стартује од ступања на снагу овог Уговора и увођења извођача у радове . Молимо вас да у складу са Законом о планирању и изградњи и Посебним узансама о грађењу промените догађај од ког се рачуна увођење у посао - увођење извођача у радове јер ступање на снагу уговора није датум увођења у посао и обично му предходи пар дана . 

РОК

Члан 6.

Рок комплетног завршетка је у оквиру _______ календарских дана (не дуже од 20) од дана ступања на правну снагу овог Уговора и увођењу извођача у радове, а према понуди понуђача.

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања уговора достави детаљан усаглашен (са Наручиоцем) динамички план извршења посла по појединачним позицијама, који ће Наручилац прихватити.

У случају продужетка рока због захтева наручиоца да се радови изводе у посебном термину, овај рок ће се узети као меродаван за одређивање рока завршетка радова.

Уколико Наручилац утврди да Извођач радова не прати динамику извршења посла, и ако након писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Извођача радова у посао и изврши наплату средства обезбеђења за добро извршење посла.

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извођача радова падају на терет уговореног првог Извођача радова.

2.) У конкурсној документацији сте навели 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ – није саставни део ове Конкурсне документације

У складу са чланом 70. Закона о јавним набавкама технички захтеви (техничка спецификација и пројектна документација) представљају обавезне и саставне делове конкурсне документације .

У складу са чланом 61. Закона о јавним набвакама сте дужни припремити конкурсну документацију на начин да понуђачи на основу исте могу дати прихватљиву понуду. 

Тражимо од вас као наручиоца да објавите техничке захтеве у супротном је садржина конкурсне документације незаконита. 

Молимо вас да уважите наше сугестије и дефинишете уочене неправилности на законит начин. 

       Одговор бр. 1:
Наручилац за рехабилитаију је навео да ће рок за извршење уговора почети да тече од кумулативног испуњења два услова:

-ступања уговора на правну снагу

-увођења извоћача у посао

Самим тим Наручилац прецизира неопходне предуслове за отпочињање рачунања рока за извршење уговора.
Техничке спецификације су садржане у складу са чланом 70. Закона о јавним набавкама и чланом 6. став 1 тачка 2, а иста су описана у спецификацији добара и радова из Конкурсне документације
Наручилац не располаже пројектно-техничком документацијом, већ само скицама којима се руководио приликом сачињавања предмера.

        Овај одговор је саставни део конкурсне документације.
Комисија за ЈН 64/17
